宁海县“四重四比”稳投资

专项行动实施方案

为进一步落实“六争攻坚、三年攀高”行动，通过抓项目、稳投资、补短板、增后劲，全力推动全县经济稳定增长,确保圆满完成全年各项投资建设任务，努力实现“双优”宁海目标，决定在全县范围开展“四重四比”稳投资专项行动。具体实施方案如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届四中全会和中央、省委、市委经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，聚焦“八八战略”再深化、改革开放再出发，加快落实“六争攻坚、三年攀高”行动，持续开展“四重四比”稳投资专项行动，全力以赴做好源头引育谋项目、比学赶超推项目、优化服务保项目，以重大项目推动高质量发展，为全县奋力建设“双优”宁海奠定坚实基础。

二、总体要求

(一)重前期，比开工。抢抓长三角一体化、宁波南湾新区建设等重大发展战略机遇，突出全域旅游示范区优势，做强特色亮点，动态谋划生成一批重大项目。配齐配强前期工作力量，做深做细项目前期工作，倒排工期，挂图作战，全面扫清开工障碍，确保项目按计划实质性进场施工。

(二)重进度，比投资。全力做大投资盘子，大力优化投资结构。强化一线指挥、一线服务、一线攻坚力度，确保工程快速推进，投资持续放量。全面推动重大项目复工复产，逐步提升复工强度，在全面恢复正常建设强度的基础上，配强施工力量，努力追赶工期，争取早竣工、早达产、早见效。使重大项目建设成为稳投资工作的核心引擎。

(三)重管理，比质量。强化建筑行业上下游产业的协调、管理，确保产业链恢复正常运转。创新举措为重大项目招工用工提供支持。保证重大项目疫情防护物资有序供应。督促项目工地建立完善疫情防控体系、质量控制体系。加强项目工地安全生产管理。以“对质量高要求，对现场高标准，对项目高定位”为目标，打造精品工程，创建优秀项目。

(四)重服务，比保障。继续深化“最多跑一次”改革，简政放权，转变职能，大力推进“证照分离”“一证通办”，力争一般企业投资项目“最多80天”实现率达到100％，强化对重大项目的帮办、代办力度，力促项目早落地、快建设、早投产。深入开展“三服务”活动，做好项目“店小二”，重点破解资金、土地等要素保障难题。快速有序推进房屋征收、土地出让、项目招投标工作。进一步完善项目服务机制，形成工作合力，梳理难点卡点，制定解决方案，明确职责分工，强化跟踪落实。

三、工作目标

(一)有效投资再上新台阶

扩投资，优结构，确保全县固定资产投资完成300亿元，增长超13％。生态环保、城市更新和水利设施投资，建安工程投资，民间项目投资，高新技术投资增速均达到10％。工业投资增长11％以上，房地产开发投资、民间投资增速不低于固定资产投资，民间投资占比保持在50％以上。

(二)项目建设实现新突破

按照分级推进、分类管理、分层保障的原则，确保242个县重点工程完成年度投资221亿元以上，116个新开工重点工程项目开工率80％以上；确保6个省重点工程项目完成年度投资15.6亿元以上，22个市重点工程项目完成年度投资41亿元以上，8个市重点工程新开工项目全部按时开工，5个省市县长项目争取全部开工；确保一季度集中开工的重点工程项目6月份前全部开工并统计入库。

(三)区块谋划取得新成效

全面启动“十四五”重大项目建设规划编制工作，以重点区块提质增效为核心，加快新城市中心区、南湾新区、科技园区、三门湾现代农业开发区建设指挥部、西店新城、前童古镇、森林温泉特色小镇、十里红妆特色小镇等的谋划建设，加强区块配套建设，补强基础设施、公共服务等领域短板，着力提升区块品质、增强区块能级，引领和支撑区域经济发展。

(四)城市更新取得新跨越

有序推进城市有机更新工作，全年完成房屋征收项目31个，征迁面积约27万平方米，清零遗留项目12个。稳步推进老旧小区片区改造，完成3个老旧小区改造工作。深化实施洁化亮化工程，组织实施拆后过渡性空间利用和管理专项行动。加快推进“城市大脑”建设，打造智慧建设、智慧城管、智慧交通等一系列智能化体系建设。

四、具体任务

(一)围绕土地征迁出让，统筹推进城市更新

1．大力推进棚改工作。积极推进房屋征迁，重点做好14个旧城区项目、2个城中村项目以及15个其他征迁项目的征收工作。加快推进梅林九顷区块、梅林核心区块棚改项目；及早明确跃龙街道坑龙王村、双水村，桃源街道堤树村、庙前丁村，桥头胡街道陆家村B地块等棚改项目开发建设方案，按期开工建设；做好竹口三村城中村改造工程扫尾工作；有序推进桃源街道冠北区块开发。

2．加快推进城市更新。按照全年土地出让计划盘子，重点推动城市有机更新地块的出让工作。重点完成城隍庙周边商业街区二期等地块出让，确保年底前开工并统计入库；及早启动原纺织厂地块、壹岛地块城市综合体项目(宁东18－G住宅小区项目、宁东18－E1地块项目)建设，尽快释放投资；加快推进壹岛地块城市综合体项目（宁东18－F2地块项目、18－F1地块项目）前期工作。

3．同步推进城镇建设。扎实推进东溪畈小区二期、岔路上金养生住宅区、长街小城镇综合开发二期、黄坛镇核心区块改造提升工程、西店锦海花园小区（鑫洋地块）等项目建设。启动前童镇双桥农民公寓三期、长街镇元昌小区周边地块综合开发、岔路镇老粮站地块改造、力洋马铁厂地块改造、大佳何镇商贸节点改造、西店镇原吉德地块改造商业设施、西店镇炮头山地块改造、西店观澜·紫溪特色一条街等项目建设。

(二)围绕基础设施提升，共建共享品质宁海

1．不断完善交通基础设施。科学统筹道路建设计划，加大路网项目建设力度，建成投用盛宁线力洋至胡陈段公路工程、G228旗门港大桥（宁海段）等项目；加快推进G228宁海西店至桃源段公路工程、甬临线杨梅岭至堤树岭改线工程（杨梅岭段）、甬临线岔路桐洲至麻岙岭一期、城逐线宁海县南门（大桥）至前洋段二期、G527国道桥头胡至深甽段绿道慢行系统工程、杭深线宁海站动车存车场一期工程等项目建设进度；启动宁海通用机场（一期）、客运南站、南部滨海新区港口物流与交通产业园、G228新山至三门段（74省道北延一期）等项目建设；重点做好G527国道岳井洋大桥及接线工程、城岭线岔路至白溪（S313二期）、G15沈海高速宁波段拓宽工程（宁海段）等项目前期工作，争取提前开工。

2．不断提升城乡环境面貌。完善城乡市政管网设施，加快推进城市阳台、天明公园二期、黄坛公园、时代大道提升改造工程一期（金檀路－兴海路）管线下地、梅林南路、南门大桥改建工程、一般工业固废填埋场、供水排水设施建设工程等项目建设；启动金竹岭巷（兴宁南路－桃源南路）、双水村南侧道路、城区治堵保畅工程三期等项目建设。提升城乡水利设施，启动农村水系综合整治、美丽河湖创建工程、农民饮用水达标提标工程等水利项目建设；稳步推进中心城区防洪排涝工程、小流域治理项目、西店新城围填海工程、海塘除险加固及提标工程、乡村河道整治工程等项目建设；推动东部沿海防洪排涝工程尽早全面复工建设；加快推进清溪水库前期工作，争取提前启动项目建设；密切跟踪政策导向，积极开展三山涂围垦工程用海报批工作。

3．不断优化能源供给结构。完善能源结构，推进宁海抽水蓄能电站、环保能源发电项目、综合供能服务站项目建设，争取超额完成年度投资目标。完善电力网络，推进跃龙220千伏变电站整体改造工程、跃龙220千伏变电站110千伏送出工程、霞客-桃源110千伏线路工程等项目建设；建成深甽110千伏输变电工程；启动实施宁海县配电网升级改造工程、国家电网生产综合楼、益丰110千伏输变电工程、环保能源35千伏升压站等项目建设；加快推进110千伏铁场输变电工程、110千伏岔路输变电工程等前期工作，争取提前开工建设。

(三)围绕产业转型升级，推动高质高效发展

1．推动平台载体提升发展。依托园区平台优势，加快完善南湾新区、科技园区、三门湾现代农业开发区建设指挥部、西店滨海工业区等园区的基础设施；城区中小企业安置区一期工程、置信智造谷小微企业园、中南高科滨海智造产业园一期等项目要尽快出形象；推动智能汽车小镇基础设施PPP项目尽早复工；尽早启动大佳何镇小微企业园、梅林小微企业集聚区提升工程等项目建设；加快推进中南高科滨海智造产业园项目二期的前期工作。

2．推动工业经济转型发展。重点服务、保障、推进东方日升年产4GW高效光伏发电组件、杭萧钢构装配式钢结构产业化、天普年产2140万标米液压软管、中车商用车创新工厂与长三角配套产业园、北新建材宁波新材料产业园等项目，确保全面开工；加快推进艾美新型细菌性疫苗产业化、得力年产10亿平方米胶带和20亿只胶水生产线、吉德电器年产50万台衣物护理机生产线扩建、领为视觉智能LED车灯产品研发及产业化、建新年产2000万件汽车轻量化零部件生产线等项目，确保投资放量。

3．推动现代服务业创新发展。大力推进商务商贸业升级，加快奇精机械总部大厦、宁海汽车城综合服务中心、新城市中心区商业综合体、城隍庙周边商业街区一期地块项目建设进度；尽早启动华孚时尚总部、钱岙邻里中心地块、南门邻里中心、气象北路C12地块、梅林石埠邻里中心等项目建设；确保得力电商产业园一期、中纺城市奥特莱斯商业综合体一期、甘肃宁波商会总部、草湖食品配送等项目按期完工；加快推进得力电商产业园二期、东方日升物流大楼等项目前期工作。

4．推动旅游产业蓬勃发展。以国家全域旅游示范区提升为目标，创建前童古镇5A级景区和宁海森林温泉国家级旅游度假区，加快推进大庄山谷温泉乡根小镇、燕山君澜温泉度假酒店、温泉度假区游客集散中心、前童静宸湾度假酒店、上金国际商业文化旅游区主景区等项目建设；启动越溪大美亲子乐园、梁皇驿文化主题酒店、望山·龙潭石寨等项目建设。

(四)围绕民生保障改善，打造宜居宜业之城

1．进一步优化教育资源配置。启动海亮宁海公学项目、方圆教育投资项目、城西幼儿园、桃源二中、前童镇中心小学等项目建设；确保蔚特国际幼稚园、县中心幼儿园、桃源中心幼儿园按期竣工；扎实推进桃源区块小学新建工程、以琳自闭症康复教育项目二期、高级职业技术中心学校建设工程二期、滨海中学一期工程等项目前期工作。

2．进一步夯实医疗卫生基础。加快推进县第三医院扩建、前童卫生院迁建等项目建设；确保妇幼保健院保健楼、长街卫生院扩建改造、桑洲卫生院迁建等项目竣工交付；启动第二医院总院提升改造、胡方斗骨伤医院项目建设；做好县第二医院、县精神康复中心等迁建项目的前期工作。

3．进一步加强民生服务供给。加快推进潘天寿艺术中心、文化中心、东海康城养老公寓等项目建设进度；建成老年公寓（残疾人托养中心）工程、长街敬老院一期、区域性居家养老服务中心等项目；启动公租房工程、桥头胡敬老院迁建工程、老旧小区片区改造工程等项目建设。

五、实施步骤

行动分三个阶段进行：

- 动员部署阶段（2020年3月上旬）

一是做好组织准备工作。完成项目排摸筛查，确定2020年全县重大项目名单，制定“四重四比”稳投资专项行动实施方案，细化工作目标任务。二是召开全县动员大会。组织乡镇（街道）、县直单位和相关项目单位参加“四重四比”稳投资专项行动誓师大会。三是做好项目细化方案。各相关主体责任单位结合项目实际，针对性地制定重大项目推进工作方案，突出重点、明确分工、细化措施，进一步压实责任。

(二)组织实施阶段（2020年3月中旬至2020年12月）

一是强化进度管理。全面抓好项目日常进度跟踪及管理，定期召开重大项目协调例会，及时会诊问题项目，集中破解推进难点；深化重大项目督查专员制度和项目推进“红绿灯”机制，全力推进重大项目建设进程。二是举办主题活动。组织“四重四比”相关主题活动，确保攻坚行动取得实效。三是做好宣传报道。组织相关主流媒体进行跟踪报道，围绕重要时间节点、重大项目工程、重大活动开展广泛宣传，进一步营造攻坚氛围。

(三)总结评价阶段（2021年1月至2021年2月）

一是总结活动经验。全面总结活动开展情况，归纳亮点举措，分析存在问题，提出解决方案，力求重大项目建设再加力、再提速。二是开展绩效评价。根据年初制定的攻坚目标，以听取汇报、检查台账及实地查看等方式，结合自评、互评和他评进行对账对标，全方位开展对相关责任单位的考核评价。三是做好项目谋划。进一步发挥重大项目支撑引领作用，加强项目谋划，排摸梳理一批大项目、好项目，科学制定工作目标及节点计划。

六、保障措施

(一)注重目标导向，强化组织领导

按照“一个重大项目、一套计划方案、一名领导包抓、一个责任单位、一个服务小组、一个办法考核”的模式，进一步健全完善“分工合理、责任明确”的项目建设组织领导体系，细化责任分工，压实工作任务。要严格落实主体责任，主体责任单位要牵头对接、统筹落实，各相关服务单位要主动作为、积极配合，形成强大工作合力。按照计划目标任务和完成时限要求，加强过程管控，上下联动、赶紧抓早，抓节点、破堵点，确保重大项目有序推进。

## (二)注重督查导向，强化考核机制

进一步完善重大项目督查机制，由县政府督查室、稽查特派员、督查专员等组成督查队伍，强化对重点攻坚项目、重点部门、重点领域的督查力度。针对进度滞后项目，必要时要启动约谈、实施效能问责机制。每个月定时召开督查专员会议，及时查找、剖析并督办项目推进中出现的问题，继续按照“逐月滚动、逐月亮灯、逐月推进、逐月考核”要求，每月对项目推进情况定期做好“红黄绿”三色亮灯通报工作，亮红灯次数作为重大项目绩效考核加扣分的重要依据。

## (三)注重改革导向，优化跟踪服务

进一步深化县领导联系服务、分层分类管理及全县扩大有效投资重大项目协调例会等服务机制，做到高位推动、实时跟进、积极联动。定期梳理制约项目进度的主要矛盾，找准破解办法，切实协调解决重大项目推进中的困难和问题。同时，优化项目审批流程，深化“最多跑一次”改革，创新更多事项一事联办，切实提高审批效率，为重大项目建设争取更多时间。

(四)注重政策导向，做强要素支撑

把握政策导向，将土地、指标等要素向重大项目倾斜，争取更多重大基础设施、重大产业项目列入省、市计划盘子，争取上级“戴帽”用地指标。统筹推进新一轮国土空间规划调整，科学拓展发展空间。抢抓国家政策“窗口期”，积极争取更多项目进入国家政策支持的重大项目库，争取更多项目获得政策性资金支持。积极盘活国有企业的沉淀资产，做大做强县级融资平台，用好政府专项债券和中央投资拨款支持项目等政策，加大融资力度；创造条件，为银项对接搭建平台，积极争取国开行、世界银行等政策性贷款支持。用足用好PPP资金。

附件：1．2020年乡镇（街道）固定资产投资任务表

2．2020年部门固定资产投资任务表

3．2020年县重点工程新建项目开工计划表

4．2020年县重点工程续建项目表

5．2020年省、市重点工程建设计划表

6．2020年“省市县长项目”计划表

附件1

2020年乡镇（街道）固定资产投资任务表

单位：万元

| 序号 | 责任单位 | 任务数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长街镇 | 45000 |  |
| 2 | 胡陈乡 | 15000 |  |
| 3 | 力洋镇 | 30000 |  |
| 4 | 茶院乡 | 15000 |  |
| 5 | 一市镇 | 40000 |  |
| 6 | 越溪乡 | 45000 |  |
| 7 | 桑洲镇 | 15000 |  |
| 8 | 岔路镇 | 50000 |  |
| 9 | 前童镇 | 50000 |  |
| 10 | 黄坛镇 | 70000 |  |
| 11 | 大佳何镇 | 75000 | 含抽水蓄能电站投资 |
| 12 | 强蛟镇 | 45000 |  |
| 13 | 西店镇 | 210000 |  |
| 14 | 深甽镇 | 75000 |  |
| 15 | 跃龙街道 | 100000 |  |
| 16 | 桃源街道 | 120000 |  |
| 17 | 梅林街道 | 120000 |  |
| 18 | 桥头胡街道 | 100000 |  |
|  | 合 计 | 1220000 |  |

附件2

2020年部门固定资产投资任务表

单位：万元

| 序号 | 责任单位 | 任务数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县住建局 | 900000 | 含城区房地产投资 |
| 2 | 县交通局 | 135000 | 含交通集团投资 |
| 3 | 县水利局 | 125000 |  |
| 4 | 县农业农村局 | 5000 |  |
| 5 | 县文广旅游局 | 15000 |  |
| 6 | 县公建中心 | 40000 |  |
| 7 | 宁海经济开发区管委会 | 320000 |  |
| 8 | 宁海科技园区管理中心 | 110000 | 含科创集团投资 |
| 9 | 县三门湾现代农业开发区 建设指挥部 | 25000 |  |
| 10 | 县供电公司 | 25000 |  |
| 11 | 县商贸集团 | 5000 |  |
| 12 | 县水务集团 | 25000 |  |
| 13 | 县城投集团 | 50000 |  |
|  | 合 计 | 1780000 |  |

附件3

2020年县重点工程新建项目开工计划表

| 序号 | 开工月份 | 项目名称 | 项目责任单位 | 政策处理单位 | 分管县领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1月份 （9个项目） | 2020-2022年度排水设施建设工程 | 县水务集团 县综合执法局 | 有关乡镇（街道） | 王军海 |
| 2 |  | 南门村安置小区二期 | 跃龙街道 | 跃龙街道 | 王军海 |
| 3 |  | 桑洲镇区文化旅游项目 | 桑洲镇 | 桑洲镇 | 王鸿飞 |
| 4 |  | 得力年产10亿平方米胶带和20亿只胶水生产线项目 | 黄坛镇 宁海科技园区 管理中心 | 黄坛镇 | 应国邦 |
| 5 |  | 馨源泰环保科技危险固废处置项目 | 桃源街道 | 桃源街道 | 应国邦 |
| 6 |  | 东方日升年产4GW高效光伏发电组件项目 | 梅林街道 | 梅林街道 | 应国邦 |
| 7 |  | 艾美新型细菌性疫苗产业化项目 | 一市镇 | 桃源街道 | 应国邦 |
| 8 |  | 2020年宁海县配电网升级改造工程 | 县供电公司 | 有关乡镇 | 应国邦 |
| 9 |  | 农村水系综合整治 | 县水利局 | 有关乡镇（街道） | 沈纾丹 |
| 10 | 2月份 （2个项目） | 2020-2022年度供水设施建设工程 | 县水务集团 县综合执法局 | 有关乡镇（街道） | 王军海 |
| 11 |  | 瑞朋户外年产50万套五金件生产线新建项目 | 西店镇 | 西店镇 | 张伟标 |
| 12 | 3月份 （7个项目） | 双水村南侧道路（双水路）工程 | 县住建局 县城投集团 | 跃龙街道 | 王军海 |
| 13 |  | 长街镇成塘22MW渔光互补发电项目 | 长街镇 县发改局 | 长街镇 | 王军海 |
| 14 |  | 西店滨海邻里中心 | 西店镇 | 西店镇 | 张伟标 |
| 15 |  | 益丰110千伏输变电工程 | 县供电公司 | 桥头胡街道 桃源街道 | 应国邦 |
| 序号 | 开工月份 | 项目名称 | 项目责任单位 | 政策处理单位 | 分管县领导 |
| 16 | 3月份 | 岔路高坦园区标准厂房及配套项目 | 岔路镇 | 岔路镇 | 应国邦 |
| 17 |  | 岔路黑猪省级原种场及产业化项目 | 县农业农村局 | 岔路镇 | 沈纾丹 |
| 18 |  | 高密度零排放南美白对虾养殖2.0版创新基地（一期） | 县三门湾现代农业开发区建设指挥部 |  | 沈纾丹 |
| 19 | 4月份 （8个项目） | 象山港区域海岸线整治修复项目 | 强蛟镇 | 强蛟镇 | 王军海 |
| 20 |  | 长街镇基础设施建设项目 | 长街镇 | 长街镇 | 王军海 |
| 21 |  | 岔路镇老粮站地块改造 | 岔路镇 | 岔路镇 | 王军海 |
| 22 |  | 吉德电器年产50万台衣物护理机生产线扩建项目 | 西店镇 | 西店镇 | 张伟标 |
| 23 |  | 金源新材料年产5万吨新型包装材料生产线项目 | 强蛟镇 | 强蛟镇 | 应国邦 |
| 24 |  | 善科机械注塑机配件生产线项目 | 强蛟镇 | 强蛟镇 宁海科技园区 管理中心 | 应国邦 |
| 25 |  | 中心城区防洪排涝工程(世行贷款项目) | 县水利局 | 黄坛镇、跃龙街道、桃源街道、梅林街道、桥头胡街道 | 沈纾丹 |
| 26 |  | 胡方斗骨伤医院大楼新建项目 | 桥头胡街道 | 桥头胡街道 | 励成杰 |
| 27 | 5月份 （2个项目） | 海纳节能二期项目 | 强蛟镇 宁海科技园区 管理中心 | 强蛟镇 | 应国邦 |
| 28 |  | 美丽河湖创建工程 | 县水利局 | 岔路镇、前童镇、跃龙街道、桃源街道、梅林街道 | 沈纾丹 |
| 29 | 6月份 （12个项目） | 老旧小区片区改造工程 | 县住建局 | 跃龙街道 桃源街道 | 王军海 |
| 30 |  | 原纺织厂地块开发 | 县城投集团 |  | 王军海 |
| 31 |  | 长街镇元昌小区周边地块综合开发 | 长街镇 | 长街镇 | 王军海 |
| 序号 | 开工月份 | 项目名称 | 项目责任单位 | 政策处理单位 | 分管县领导 |
| 32 | 6月份 | 环保能源炉渣综合利用项目 | 宁海科技园区 管理中心 强蛟镇 | 强蛟镇 | 王军海 |
| 33 |  | 宁东18-C地块住宅小区（职工宿舍楼） | 宁海经济开发区管委会 | 茶院乡 | 王辅橡 |
| 34 |  | 大佳何镇小微企业园 | 大佳何镇 | 大佳何镇 | 应国邦 |
| 35 |  | 尚臣物联设备生产线项目 | 长街镇 | 长街镇 | 应国邦 |
| 36 |  | 超拨电子生产线项目 | 桃源街道 | 桃源街道 | 应国邦 |
| 37 |  | 自佑工具应用类绳索生产项目 | 宁海科技园区 管理中心 强蛟镇 | 强蛟镇 | 应国邦 |
| 38 |  | 华孚时尚总部项目 | 宁海科技园区 管理中心 | 桃源街道 | 应国邦 |
| 39 |  | 农业开发区农业基础设施提升工程（一期） | 县三门湾现代农业开发区建设指挥部 县自然资源规划局 | 长街镇 县农业农村局 | 沈纾丹 |
| 40 |  | 海亮宁海公学项目 | 县教育局 跃龙街道 县招商中心 | 跃龙街道 | 励成杰 |
| 41 | 7月份 （8个项目） | 城区治堵保畅工程三期 | 县住建局 县城投集团 | 跃龙街道 桃源街道 | 王军海 |
| 42 |  | 浙能综合供能服务站 | 县发改局 | 桃源街道、宁海科技园区管理中心、跃龙街道、前童镇、西店镇 | 王军海 |
| 43 |  | 竹口三村城中村改造十期项目 | 桃源街道 | 桃源街道 | 王军海 |
| 44 |  | 气象北路C12地块项目 | 县城投集团 | 桃源街道 | 王军海 |
| 45 |  | 前童古镇5A创建建设项目 | 前童镇 县文旅集团 | 前童镇 | 叶秀高 王鸿飞 |
| 46 |  | 国家级旅游度假区景区提升工程 | 宁海森林温泉 度假区管委会 | 深甽镇 | 王鸿飞 |
| 47 |  | 宁波海洋生物种业研究院 | 县三门湾现代农业开发区建设指挥部 | 一市镇 | 沈纾丹 |
| 48 |  | 教育基建项目 | 县教育局 |  | 励成杰 |
| 序号 | 开工月份 | 项目名称 | 项目责任单位 | 政策处理单位 | 分管县领导 |
| 49 | 8月份 （9个项目） | 城区公园提升改造工程 | 县住建局 县城投集团 | 桃源街道 | 王军海 |
| 50 |  | 壹岛地块城市综合体项目(宁东18-G住宅小区项目) | 宁海经济开发区管委会 | 力洋镇 | 王辅橡 |
| 51 |  | 壹岛地块城市综合体项目（宁东18-E1地块项目） | 宁海经济开发区管委会 | 力洋镇 | 王辅橡 |
| 52 |  | 美康宁海健康产业转化中心 | 跃龙街道 县生物产业园 管理中心 |  | 王辅橡 |
| 53 |  | 伯利恒新建年产1000万套太阳能灯具生产线项目 | 西店镇 | 西店镇 | 张伟标 |
| 54 |  | 建欣新建电机铁芯精密高速冲级进模具数字化工厂项目 | 西店镇 | 西店镇 | 张伟标 |
| 55 |  | 三峰联合九运新建年产10万台套现代物流搬运装备电驱系统生产线项目一期 | 西店镇 | 西店镇 | 张伟标 |
| 56 |  | 西店镇炮头山地块改造项目 | 西店镇 | 西店镇 | 张伟标 |
| 57 |  | 高标准农田建设项目 | 县农业农村局 县自然资源规划局 |  | 沈纾丹 |
| 58 | 9月份 （8个项目） | 桥头胡陆家村A地块 | 桥头胡街道 | 桥头胡街道 | 王军海 |
| 59 |  | 宁东新城市政基础设施建设项目五期 | 宁海经济开发区管委会 | 力洋镇 茶院乡 | 王辅橡 |
| 60 |  | 宁东新城力胡路一期及东港东路一期工程 | 宁海经济开发区管委会 | 力洋镇 | 王辅橡 |
| 61 |  | 滨海二期公共租赁房工程 | 西店镇 | 西店镇 | 张伟标 |
| 62 |  | 钱岙邻里中心地块项目 | 桃源街道 | 桃源街道 | 王鸿飞 |
| 63 |  | 梁皇驿文化主题酒店（梁皇山庄） | 县文广旅游局 县文旅集团 前童镇 | 前童镇 | 王鸿飞 |
| 64 |  | 客运南站 | 县交通局 |  | 应国邦 |
| 65 |  | 环保能源35千伏升压站及输电工程 | 县供电公司 | 强蛟镇 桥头胡街道 | 应国邦 |
| 序号 | 开工月份 | 项目名称 | 项目责任单位 | 政策处理单位 | 分管县领导 |
| 66 | 10月份 （41个项目） | 金竹岭巷（兴宁南路—桃源南路） | 县住建局 县城投集团 | 县房屋征收办 | 王军海 |
| 67 |  | 公租房建设工程 | 县住建局 | 县城投集团 县公安局 县法院 | 王军海 |
| 68 |  | 梅林核心区E地块 | 梅林街道 | 梅林街道 | 王军海 |
| 69 |  | 堤树棚户区改造项目 | 桃源街道 | 桃源街道 | 王军海 |
| 70 |  | 庙前丁棚户区改造项目 | 桃源街道 | 桃源街道 | 王军海 |
| 71 |  | 桃源街道冠北区块开发项目 | 桃源街道 | 桃源街道 | 王军海 |
| 72 |  | 桥头胡街道核心E地块项目 | 桥头胡街道 | 桥头胡街道 | 王军海 |
| 73 |  | 大佳何镇商贸节点改造项目 | 大佳何镇 | 大佳何镇 | 王军海 |
| 74 |  | 力洋马铁厂地块小区 | 力洋镇 | 力洋镇 | 王军海 |
| 75 |  | 宁海通用机场（一期） | 县通航建设指挥部宁海经济开发区管委会 |  | 王辅橡 |
| 76 |  | 中南高科·滨海智造产业园项目一期B区块 | 宁海经济开发区管委会 | 力洋镇 | 王辅橡 |
| 77 |  | 二干渠二期工程I标 | 宁海经济开发区管委会 | 力洋镇 | 王辅橡 |
| 78 |  | 宁东新城环岛路一期工程 | 宁海经济开发区管委会 | 力洋镇 | 王辅橡 |
| 79 |  | 宁东新城烟涛路及桥梁工程 | 宁海经济开发区管委会 | 力洋镇 | 王辅橡 |
| 80 |  | 生物药研发及生产平台项目 | 宁海经济开发区管委会 |  | 王辅橡 |
| 81 |  | 天普年产2140万标米液压软管项目（18-P地块） | 宁海经济开发区管委会 | 茶院乡 | 王辅橡 |
| 82 |  | 装配式钢结构产业化项目 | 宁海经济开发区管委会 | 力洋镇 | 王辅橡 |
| 83 |  | 西店镇后门溪综合整治工程 | 西店镇 | 西店镇 | 张伟标 |
| 84 |  | 方圆教育投资项目 | 西店镇 | 西店镇 | 张伟标 |
| 序号 | 开工月份 | 项目名称 | 项目责任单位 | 政策处理单位 | 分管县领导 |
| 85 | 10月份 | 中车商用车创新工厂与长三角配套产业园项目 | 西店镇 | 西店镇 | 张伟标 |
| 86 |  | 西店镇原吉德地块改造商业设施项目 | 西店镇 | 西店镇 | 张伟标 |
| 87 |  | 观澜·紫溪特色一条街 | 西店镇 | 西店镇 | 张伟标 |
| 88 |  | 南门邻里中心 | 县国资局 县商贸集团 | 县房屋征收办 | 王鸿飞 |
| 89 |  | 梅林石埠邻里中心 | 梅林街道 | 梅林街道 | 王鸿飞 |
| 90 |  | 深甽“盘龙十二湾”农旅基地 | 深甽镇 | 深甽镇 | 王鸿飞 |
| 91 |  | 望山·龙潭石寨 | 桥头胡街道 | 桥头胡街道 | 王鸿飞 |
| 92 |  | 大佳何镇桂语小镇建设 | 大佳何镇 | 大佳何镇 | 王鸿飞 |
| 93 |  | 越溪大美亲子乐园 | 越溪乡 县文旅集团 | 越溪乡 | 王鸿飞 |
| 94 |  | 越溪东海半山居 | 越溪乡 | 越溪乡 | 王鸿飞 |
| 95 |  | 胡陈户外运动基地建设项目二期 | 胡陈乡 | 胡陈乡 | 王鸿飞 |
| 96 |  | G228新山至三门段（74省道北延一期） | 县交通局 | 一市镇 | 应国邦 |
| 97 |  | 得力智能研发展示项目 | 黄坛镇 | 黄坛镇 | 应国邦 |
| 98 |  | 华英伦高科技自动水处理系统 | 岔路镇 | 岔路镇 | 应国邦 |
| 99 |  | 科技区块23地块项目开发 | 宁海科技园区 管理中心 | 桃源街道 | 应国邦 |
| 100 |  | 长街数控机械产业园提升改造项目 | 长街镇 | 长街镇 | 应国邦 |
| 101 |  | 梅林小微企业集聚区提升工程 | 梅林街道 县经信局 | 梅林街道 | 应国邦 |
| 102 |  | 科技区块旧厂房改造提升工程 | 宁海科技园区 管理中心 |  | 应国邦 |
| 103 |  | 城北综合供能服务站 | 县交通局 县国资局 县交通集团 县商务局 | 桃源街道 梅林街道 | 应国邦 |
| 序号 | 开工月份 | 项目名称 | 项目责任单位 | 政策处理单位 | 分管县领导 |
| 104 | 10月份 | 国家电网生产综合楼 | 县供电公司 县城投集团 | 桃源街道 | 应国邦 |
| 105 |  | 海产品冷藏与深加工项目 | 县三门湾现代农业开发区建设指挥部 | 县三门湾现代农业 开发区建设指挥部 | 沈纾丹 |
| 106 |  | 桥头胡敬老院迁建工程 | 桥头胡街道 | 桥头胡街道 | 沈纾丹 |
| 107 | 11月份 （4个项目） | 坑龙王安置房建设 | 跃龙街道 | 跃龙街道 | 王军海 |
| 108 |  | 前童镇双桥农民公寓三期 | 前童镇 | 前童镇 | 王军海 |
| 109 |  | 城西幼儿园新建工程 | 县教育局 县城投集团 | 县房屋征收办 跃龙街道 | 励成杰 |
| 110 |  | 桃源二中新建工程 | 县教育局 县公建中心 | 桃源街道 | 励成杰 |
| 111 | 12月份 （6个项目） | 双水村棚户区改造 | 跃龙街道 | 跃龙街道 | 王军海 |
| 112 |  | 桥头胡老车站地块开发 | 桥头胡街道 | 桥头胡街道 | 王军海 |
| 113 |  | 科技园区老办公地块开发 | 宁海科技园区 管理中心 |  | 应国邦 |
| 114 |  | 南部滨海新区港口物流与交通产业园 | 县交通局 县交通集团 | 力洋镇 | 应国邦 |
| 115 |  | 一般工业固废填埋场 | 市生态环境局 宁海分局 县城投集团 |  | 应国邦 |
| 116 |  | 北新建材宁波新材料产业园项目 | 宁海科技园区 管理中心 | 强蛟镇 | 应国邦 |

附件4

2020年县重点工程续建项目表

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目责任单位 | 分管县领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时代西路（兴宁北路-金檀路） | 县住建局 | 王军海 |
| 2 | 南门大桥改建工程 | 县住建局 | 王军海 |
| 3 | 天明路景观绿化提升工程（西环线-气象北路） | 县住建局 | 王军海 |
| 4 | 梅林南路 | 县住建局 | 王军海 |
| 5 | 时代大道提升改造工程一期（金檀路-兴海路）管线下地 | 县住建局 | 王军海 |
| 6 | 城市阳台 | 县住建局 | 王军海 |
| 7 | 天明公园二期 | 县住建局 | 王军海 |
| 8 | 黄坛公园建设工程 | 黄坛镇 | 王军海 |
| 9 | 跃龙山文化产业区提升工程二期 | 县公建中心 | 王军海 |
| 10 | 宁波海关宁海办事处检测报关代理服务中心工程 | 县公建中心 宁海海关 | 王军海 |
| 11 | 宁海抽水蓄能电站 | 宁海抽水蓄能电站建设政策处理指挥部 | 王军海 |
| 12 | 环保能源发电项目 | 县住建局 强蛟镇 | 王军海 |
| 13 | 天然气利用工程二期 | 县天然气公司 县综合执法局 | 王军海 |
| 14 | 城区中小企业安置区一期工程 | 县城投集团 | 王军海 |
| 15 | 梅林九顷区块改造工程A1地块 | 梅林街道 | 王军海 |
| 16 | 桥头胡街道核心D地块项目 | 桥头胡街道 | 王军海 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目责任单位 | 分管县领导 |
| 17 | 桥头胡龙潭安置小区 | 桥头胡街道 | 王军海 |
| 18 | 桥头胡陆家村B地块 | 桥头胡街道 | 王军海 |
| 19 | 东溪畈小区二期 | 深甽镇 | 王军海 |
| 20 | 前童镇城镇综合治理工程 | 前童镇 | 王军海 |
| 21 | 黄坛镇核心区块改造提升工程 | 黄坛镇 | 王军海 |
| 22 | 长街小城镇综合开发二期 | 长街镇 | 王军海 |
| 23 | 岔路上金养生住宅区项目 | 岔路镇 | 王军海 |
| 24 | 胡陈乡集镇配套设施建设 | 胡陈乡 | 王军海 |
| 25 | 新城市中心区商业综合体项目 | 县城投集团 桃源街道 | 王军海 |
| 26 | 城隍庙周边商业街区一期地块项目 | 县城投集团 | 王军海 |
| 27 | 奇精机械总部大厦 | 长街镇 县发改局 | 王军海 |
| 28 | 喜来登酒店 | 县城投集团 黄坛镇 | 王军海 |
| 29 | 中南高科·滨海智造产业园项目一期A区块（宁东小微产业园01地块） | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 30 | 宁东新城腾飞桥及连接线工程 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 31 | 宁东新城瀛洲路及支路工程一期 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 32 | 宁东新城科技路南段、腾飞路南段、金科路一期道路工程 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 33 | 宁东新城核心区景观工程二期 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 34 | 宁东新城市政基础设施建设项目四期 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 35 | 启航路（沿海南线—金科路）及金科路南侧排水管道工程 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目责任单位 | 分管县领导 |
| 36 | 荔枝坑隧道工程 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 37 | 宁波南部滨海新区创客空间 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 38 | 宁东18-A地块住宅小区 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 39 | 壹岛地块城市综合体项目（18-E2地块项目） | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 40 | 中科院上海药物所宁波临床前研究中心项目 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 41 | 建新年产2000万件汽车轻量化零部件生产线项目 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 42 | 三和兴模具新建年产1万吨模具钢生产加工项目 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 43 | 景宏医疗微创穿刺器及其他医疗耗材研发及生产项目 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 44 | 领为视觉智能LED车灯产品研发及产业化项目 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 45 | 健博生物年产10万人份精制多价冻干抗蛇毒血清项目 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 46 | 双林汽车年产36万台6AT后驱自动变速器项目 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 47 | 博超年产500套精密汽车模具及50万套高档车灯总成项目（18-V地块） | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 48 | 西店新城围填海工程 | 西店镇 | 张伟标 |
| 49 | 西店北路综合改造 | 西店镇 | 张伟标 |
| 50 | 第三医院扩建工程 | 西店镇 | 张伟标 |
| 51 | 滨海二期基础设施提升 | 西店镇 | 张伟标 |
| 52 | 滨海中小企业安置园 | 西店镇 | 张伟标 |
| 53 | 吉德电器年产50万台洗衣机、50万台冰箱生产线项目 | 西店镇 | 张伟标 |
| 54 | 中镕汽车年产1200万件套精密压铸件、800万件汽车部件生产线项目 | 西店镇 | 张伟标 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目责任单位 | 分管县领导 |
| 55 | 伟书文具年产3500万只办公文具生产线项目 | 西店镇 | 张伟标 |
| 56 | 久润轴承年产20万台套精密自润轴承及部件扩建项目 | 西店镇 | 张伟标 |
| 57 | 能亮光电年产40万套低功率应急感应吸顶灯生产线项目 | 西店镇 | 张伟标 |
| 58 | 智益星文教用品年产1200万个智能化办公产品生产线项目 | 西店镇 | 张伟标 |
| 59 | 震裕模具年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及2550万件动力锂电壳体生产线项目 | 西店镇 | 张伟标 |
| 60 | 西店锦海花园小区项目（鑫洋地块） | 西店镇 | 张伟标 |
| 61 | 潘天寿艺术中心 | 县文广旅游局 | 王鸿飞 |
| 62 | 文化中心 | 县文广旅游局 | 王鸿飞 |
| 63 | 得力电商产业园一期 | 桃源街道 宁海科技园区管理中心 | 王鸿飞 |
| 64 | 草湖食品配送项目 | 跃龙街道 宁海科技园区管理中心 | 王鸿飞 |
| 65 | 甘肃宁波商会总部项目 | 桃源街道 宁海科技园区管理中心 | 王鸿飞 |
| 66 | 中纺城市奥特莱斯商业综合体项目一期 | 桃源街道 | 王鸿飞 |
| 67 | 梁皇山景区综合体开发项目一期 | 前童镇 县文旅集团 县文广旅游局 | 王鸿飞 |
| 68 | 开元名庭·前童静宸湾度假酒店 | 前童镇 | 王鸿飞 |
| 69 | 燕山君澜温泉度假酒店 | 宁海森林温泉度假区 管委会 | 王鸿飞 |
| 70 | 温泉大庄山谷度假中心（温泉乡根小镇） | 宁海森林温泉度假区 管委会 | 王鸿飞 |
| 71 | 温泉度假区游客集散中心 | 宁海森林温泉度假区 管委会 | 王鸿飞 |
| 72 | 龙宫古村保护和旅游开发 | 深甽镇 | 王鸿飞 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目责任单位 | 分管县领导 |
| 73 | 桥头胡三麓潭AAA级景区建设工程一期 | 桥头胡街道 | 王鸿飞 |
| 74 | 凤潭民宿特色村 | 梅林街道 | 王鸿飞 |
| 75 | 宁海湾海岛休闲度假项目 | 强蛟镇 | 王鸿飞 |
| 76 | 强蛟码头创意文化商业区项目 | 强蛟镇 | 王鸿飞 |
| 77 | 上金国际商业文化旅游区主景区项目 | 岔路镇 | 王鸿飞 |
| 78 | 桑洲官山区块旅游综合开发项目 | 桑洲镇 | 王鸿飞 |
| 79 | 胡陈禅养生文化体验中心 | 胡陈乡 | 王鸿飞 |
| 80 | 店前王溪防洪渠工程 | 宁海科技园区管理中心 | 应国邦 |
| 81 | 宁海湾白沙港防洪渠工程 | 宁海科技园区管理中心 | 应国邦 |
| 82 | 盛宁线力洋至胡陈段公路工程 | 县交通局 | 应国邦 |
| 83 | 甬临线杨梅岭至堤树岭改线工程（杨梅岭段） | 县交通局 | 应国邦 |
| 84 | G228旗门港大桥（宁海段） | 县交通局 | 应国邦 |
| 85 | G228宁海西店至桃源段公路工程 | 县交通局 | 应国邦 |
| 86 | 甬临线岔路桐洲至麻岙岭一期 | 县交通局 | 应国邦 |
| 87 | 城逐线宁海县南门（大桥）至前洋段二期 | 县交通局 | 应国邦 |
| 88 | G527国道桥头胡至深甽段绿道、慢行系统工程 | 县交通局 | 应国邦 |
| 89 | 乡镇客运场站建设项目一期 | 县交通局 县国资局 县交通集团 有关乡镇 | 应国邦 |
| 90 | 磨盘山场站区提升工程（一期） | 县交通局 县国资局 县交通集团 | 应国邦 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目责任单位 | 分管县领导 |
| 91 | 杭深线宁海站动车存车场一期工程 | 县交通局 县国资局 县交通集团 | 应国邦 |
| 92 | 智慧交通（二期） | 县交通局 | 应国邦 |
| 93 | 5G通信基站建设项目 | 县经信局 铁塔公司 | 应国邦 |
| 94 | 跃龙220千伏变电站整体改造工程 | 县供电公司 | 应国邦 |
| 95 | 跃龙220千伏变电站110千伏送出工程 | 县供电公司 | 应国邦 |
| 96 | 霞客-桃源110千伏线路工程 | 县供电公司 | 应国邦 |
| 97 | 深甽110千伏输变电工程 | 县供电公司 | 应国邦 |
| 98 | 科技园区平台建设 | 宁海科技园区管理中心 | 应国邦 |
| 99 | 铁江路北段工程 | 宁海科技园区管理中心 | 应国邦 |
| 100 | 科园北路延伸段及桥梁工程 | 宁海科技园区管理中心 | 应国邦 |
| 101 | 高新汽配产业园区标准厂房 | 宁海科技园区管理中心 | 应国邦 |
| 102 | 高新汽配园配套宿舍区 | 宁海科技园区管理中心 | 应国邦 |
| 103 | 置信智造谷小微企业园 | 越溪乡 | 应国邦 |
| 104 | 越溪亭港工业小区三期 | 越溪乡 | 应国邦 |
| 105 | 奇精机械年产430万套洗衣机离合器扩产与技改项目 | 长街镇 | 应国邦 |
| 106 | 天勤环保年产1600台环保设备生产线项目 | 长街镇 | 应国邦 |
| 107 | 长青藤汽车用品年产20万套高端汽车清洁用品生产线项目 | 桃源街道 宁海科技园区管理中心 | 应国邦 |
| 108 | 精超国际模具纹理研发中心及生产基地 | 桃源街道 宁海科技园区管理中心 | 应国邦 |
| 109 | 双宇新建年产5000万套智能LED灯产品生产线项目 | 梅林街道 | 应国邦 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目责任单位 | 分管县领导 |
| 110 | 锦泰年产30万套生命修复仪配件生产线项目 | 梅林街道 | 应国邦 |
| 111 | 立翔年产100万套电动工具生产线项目 | 强蛟镇 宁海科技园区管理中心 | 应国邦 |
| 112 | 宁海汽车城综合服务中心（梅桥综合广场） | 宁海科技园区管理中心 | 应国邦 |
| 113 | 东部沿海防洪排涝工程 | 县水利局 | 沈纾丹 |
| 114 | 中心城区防洪排涝工程 | 县水利局 | 沈纾丹 |
| 115 | 小流域治理项目 | 县水利局 有关乡镇（街道） | 沈纾丹 |
| 116 | 小型农田水利工程 | 县水利局 | 沈纾丹 |
| 117 | 乡村河道整治工程 | 县水利局 | 沈纾丹 |
| 118 | 海塘除险加固及提标工程 | 县水利局 有关乡镇（街道） | 沈纾丹 |
| 119 | 洋溪亲水平台改造提升工程（二期） | 县水利局 | 沈纾丹 |
| 120 | 胡陈国元有机抹茶生产基地 | 胡陈乡 | 沈纾丹 |
| 121 | 老年公寓（残疾人托养中心）工程 | 县公建中心 | 沈纾丹 |
| 122 | 长街敬老院一期 | 长街镇 县民政局 | 沈纾丹 |
| 123 | 东海康城养老公寓项目 | 桃源街道 | 沈纾丹 |
| 124 | 妇幼保健院保健楼 | 县卫生健康局、县公建中心、县城投集团 | 励成杰 |
| 125 | 城中小学改扩建工程 | 县公建中心 | 励成杰 |
| 126 | 蔚特国际幼稚园项目 | 桃源街道 | 励成杰 |

附件5

2020年省、市重点工程建设计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 类别 | 建设规模 | 总投资 | 建设 年限 | 2020年 计划投资 | 2020年计划形象进度 | 责任单位 | 分管 县领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★宁海抽水蓄能电站 | 省、市 | 新建一座装机规模1400MW的抽水蓄能电站。 | 795000 | 2017 - 2025 | 45000 | 主体工程开工，上水库、下水库坝基开挖；主、副厂房第一层开挖；输水系统工程引水隧洞开挖；业主营地工程完工；筹建期洞室及道路工程开挖基本完工。 | 宁海抽水蓄能电站建设政策处理指挥部 | 王军海 |
| 2 | ★智能LED车灯产品研发及产业化项目 | 省、市 | 占地206亩，主要建设内容为车灯研究院、年产70万套车灯生产车间、原材料库、半成品和成品仓库及员工生活区配套等建筑设施。 | 199000 | 2019 - 2021 | 12000 | 一期完成设备采购及调试。 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 3 | ★西店新城围填海工程 | 省、市 | 总围涂面积4293亩，海堤总长2246米。建设水闸1座，以及3条河道等配套工程。 | 128000 | 2016 - 2022 | 20000 | 完成市政道路、公共绿化部分吹填施工。 | 西店镇 | 张伟标 |
| 4 | ★G228国道西店至桃源段公路工程 | 省、市 | 全长21.5公里，其中主线长19.7公里，支线长1.8公里，双向六车道。 | 350200 | 2017 - 2022 | 50000 | 完成路基、桥涵60％，白墙山隧道85％，西店湾隧道25％。 | 县交通局 | 应国邦 |
| 5 | ★盛宁线力洋至胡陈段改道工程 | 省、市 | 全长10.1公里，采用一级公路设计标准，双向四车道。 | 59214 | 2016 - 2020 | 9254 | 项目完工。 | 县交通局 | 应国邦 |
| 6 | ★东部沿海防洪排涝工程 | 省、市 | 整治河道8条，整治总长49.30公里；清淤加固河道总长8.65公里；整治水闸，设计总净宽87米。 | 259000 | 2017 - 2023 | 30000 | 完成岳井片河道、一干线、松岙渠、园山渠及节制闸主体工程，上塘闸、李家闸完工，完成园山闸70％，完成桥梁20座。 | 县水利局 | 沈纾丹 |
| 序号 | 项目名称 | 类别 | 建设规模 | 总投资 | 建设 年限 | 2020年 计划投资 | 2020年计划形象进度 | 责任单位 | 分管 县领导 |
| 7 | 双宇新建年产5000万套智能LED灯产品生产线项目 | 市 | 占地88亩，修建新厂房，并购置生产设备。 | 33000 | 2019 - 2021 | 10000 | 厂房建造基本完成，部分设备已购置。 | 梅林街道 | 应国邦 |
| 8 | 置信小微产业园 | 市 | 占地386亩，建筑面积约56万平方米。 | 160000 | 2019 - 2021 | 20000 | 完成建筑主体施工。 | 越溪乡 | 应国邦 |
| 9 | 东方日升高效光伏发电组件项目 | 市 | 占地205亩，建筑面积28.9万平方米，建设电池片及组件生产厂房等基础配套设施、购置电池组件生产设备，并形成年产4GW太阳能光伏组件生产能力。 | 200000 | 2019 - 2021 | 20000 | 厂房主体建造基本完成，部分设备已购置。 | 梅林街道 | 应国邦 |
| 10 | 环保能源发电项目 | 市 | 占地面积约107.5亩，一期规模为日处理生活垃圾1000吨，配套2台500吨/日机械炉排焚烧炉和1台25MW汽轮发电机组，二期扩建至日处理生活垃圾1500吨。 | 68000 | 2018 - 2020 | 46000 | 建成试运行。 | 县住建局 | 王军海 |
| 11 | 潘天寿艺术中心 | 市 | 总用地面积39亩，总建筑面积3.1万平方米，其中地上建筑面积2.2万平方米，地下建筑面积0.9万平方米。建设内容主要包括潘天寿美术馆、潘公凯艺术馆、综合区及其他功能区。 | 39000 | 2016 - 2021 | 10000 | 主体完工，精装修、幕墙开始施工。 | 县文广旅游局 | 王鸿飞 |
| 12 | 文化中心 | 市 | 总用地面积31.85亩，总建筑面积为3.5万平方米，主要建设宁海县大剧院和宁海县文化馆，并配套相应商业用房。 | 38000 | 2019 - 2021 | 7000 | 地下室完工，主体结构施工。 | 县文广旅游局 | 王鸿飞 |
| 序号 | 项目名称 | 类别 | 建设规模 | 总投资 | 建设 年限 | 2020年 计划投资 | 2020年计划形象进度 | 责任单位 | 分管 县领导 |
| 13 | 梅桥综合商业广场 | 市 | 占地面积60亩，建筑面积14.5万平方米，其中地下3.8万平方米，由办公、商业等一系列功能模块组成。 | 103800 | 2016 - 2020 | 10000 | 基本建成。 | 宁海科技园区管理中心 | 应国邦 |
| 14 | 温泉大庄山谷度假中心（温泉乡根小镇） | 市 | 用地面积约953亩，其中建设用地面积365.2亩，道路及绿化用地面积587.8亩。总建筑面积26.8万平方米，建设内容为温泉度假屋、民宿、民俗文化馆、游客服务中心、员工生活区、度假温泉酒店、温泉汤泉屋等。 | 253469 | 2018 - 2021 | 20000 | 一期主体建成。 | 宁海森林温泉度假区管委会 | 王鸿飞 |
| 15 | G228新山至三门段（74省道北延一期） | 市 | 一级公路，3.4公里，双向四车道。 | 48000 | 2020 - 2025 | 5000 | 开工建设。 | 县交通局 | 应国邦 |
| 16 | 通用机场 | 市 | 总用地487.1亩，建设内容主要包括飞行跑道、航站楼、综合办公楼、飞机机库及维修区、后勤保障中心、生产辅助区和油料供应区等。 | 64411 | 2020 - 2024 | 5000 | 开工建设。 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 17 | 艾美生物疫苗产业化项目（一期） | 市 | 分二期实施。一期建设新型细菌性疫苗及蛋白载体生产大楼，占地面积9.5亩，建筑面积5万平方米，6层，高45米，疫苗生产线安装；二期联合疫苗生产大楼建设及疫苗车间后续扩产。 | 100000 | 2020 - 2021 | 30000 | 一期主体建成。 | 一市镇 | 应国邦 |
| 序号 | 项目名称 | 类别 | 建设规模 | 总投资 | 建设 年限 | 2020年 计划投资 | 2020年计划形象进度 | 责任单位 | 分管 县领导 |
| 18 | 得力年产10亿平方米胶带和20亿只胶水生产线项目 | 市 | 占地140亩，建筑面积10万平方米，建成年产10亿平方米胶带和20亿只胶水生产线项目生产基地、仓储物流。 | 55300 | 2020 - 2021 | 15000 | 主体结顶，景观工程完成30％工程量。 | 黄坛镇 | 应国邦 |
| 19 | 吉德电器年产50万台衣物护理机生产线扩建项目 | 市 | 占地面积99亩，建筑面积5.5万平方米。 | 31500 | 2020 - 2022 | 5500 | 完成C车间主体80％工程量。 | 西店镇 | 张伟标 |
| 20 | 大佳何小微企业园 | 市 | 规划用地面积238.5亩。分二期实施，一期106亩，引进中小企业30家；二期132.5亩。 | 120000 | 2020 - 2021 | 20000 | 完成30％工程量。 | 大佳何镇 | 应国邦 |
| 21 | 中南高科•滨海智造产业园项目一期 | 市 | 一期A区块用地面积117亩、B区块用地面积约152亩。 | 47000 | 2020 - 2021 | 10000 | A区厂房主体建成。 | 宁海经济开发区管委会 | 王辅橡 |
| 22 | 华孚数字时尚产业园 | 市 | 占地面积80.8亩。建成打造成为纺织服装、纺织小商品、家纺产业的柔性供应链运营平台。 | 100000 | 2020 - 2022 | 10000 | 开始基础施工。 | 宁海科技园区管理中心 | 应国邦 |
| 合 计 | 3251894 |  | 409754 |  |  |  |

注：标★项目既是省重点工程又是市重点工程。

附件6

2020年“省市县长项目”计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 总投资 | 建设 年限 | 2020年 计划投资 | 2020年计划形象进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方日升高效光伏发电组件项目 | 占地205亩，建筑面积28.9万平方米，建设电池片及组件生产厂房等基础配套设施、购置电池组件生产设备，并形成年产4GW太阳能光伏组件生产能力。 | 200000 | 2019 - 2021 | 20000 | 厂房主体建造基本完成，部分设备已购置。 | 梅林街道 |
| 2 | 华孚数字时尚产业园 | 占地80.8亩，项目建成后打造纺织服装、纺织小商品、家纺产业的柔性供应链运营平台。 | 100000 | 2020 - 2022 | 40000 | 主体建成。 | 宁海科技园区管理中心 |
| 3 | 艾美生物疫苗产业化项目 | 分二期实施。一期建设新型细菌性疫苗及蛋白载体生产大楼，占地面积9.5亩，建筑面积5万平方米，6层，高45米，疫苗生产线安装；二期联合疫苗生产大楼建设及疫苗车间后续扩产。 | 200000 | 2020 - 2021 | 30000 | 一期主体建成。 | 一市镇 |
| 4 | 大佳何小微企业园 | 规划用地面积238.5亩。分二期实施，一期106亩，引进中小企业30家；二期132.5亩。 | 120000 | 2020 - 2021 | 20000 | 完成30％工程量。 | 大佳何镇 |
| 5 | 中车商用车创新工厂与长三角配套产业园项目 | 占地350亩，建筑面积30万平方米，年产1.5万辆特种车辆，分二期实施。 | 250000 | 2020 - 2025 | 1000 | 开工建设。 | 西店镇 |
| 合 计 | 870000 |  | 111000 |  |  |