附件3

宁海县国有（政府）投资项目工程造价咨询服务

入围企业履约考评办法（试行）

第一章  总则

第一条 为规范工程造价咨询行为，提高服务项目的有效性，维护造价咨询市场秩序，根据《宁海县政府投资项目委托中介机构服务管理暂行办法》（宁资交管委[2014]2号，以下简称《办法》）等有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称“宁海县国有（政府）投资项目工程造价咨询服务入围企业”，是指按照《办法》规定，由宁海县发展和改革局（以下简称“县发改局”）公开招标所选择的为国有（政府）投资项目提供工程造价咨询服务并列入《宁海县国有（政府）投资项目工程造价咨询服务入围企业名录》的企业（以下简称其为“《名录》库企业”）。

第三条 本办法所称履约考评，是指对《名录》库企业接受使用单位委托所进行的工程造价咨询过程、成果进行监督、检查和评价以及对其进行激励、惩戒和市场清出的管理行为。

第四条 县发改局负责《名录》库企业的履约考评管理工作，县财政局、审计局以及有关建设单位依照各自职责协助县发改局做好此项工作，并将履约考评的相关信息及时传递给县发改局。县发改局成立《名录》库企业履约考评小组（以下简称“考评小组”），由县发改局分管领导任组长，成员由县发改局科室负责人、具体承办人员以及县财政局、县审计局等单位分管领导或相关科室负责人组成。

第五条 按照每轮“宁海县国有（政府）投资项目工程造价咨询服务资格入围”招标所确定的服务期限进行年度履约考评，每年度考评一次，并确定年度履约评价等次；在最后一年年度考评时即进行本轮的履约考评，确定本轮履约评价等次。《名录》库企业的考评结果以及所受到的激励、惩戒和被清出等情况由县发改局在县公共资源交易中心网站等平台、媒介上进行公布公示、通报和披露，并作为工程造价咨询企业信用排名、续签下一年度合同和下一轮入围招标评审的重要依据。

第六条 《名录》库企业开展工程造价咨询服务工作，应以有利于合理确定和有效控制工程造价、顺利推进工程建设、提高项目投资效益和减轻企业负担为目标，严格执行相关法律、法规、规章、行政规范性文件等有关规定，遵循独立、客观、公正和诚实信用原则，认真履行《宁海县国有（政府）投资项目工程造价咨询服务合同》及具体项目委托协议书所明确的责任和义务，遵守相关纪律和职业道德的要求。

第二章 考核评价内容

第七条 本考评内容分为年度内已完成项目的履约考核（包括跟踪项目的年度履约考核）和对工程造价咨询企业的年度综合评价两个方面，总分为100分，其中分项目履约考核占70分，综合评价占30分。

第八条 分项目履约考核由主要使用单位（包括县发改局、县财政局、县审计局）负责，考核评分标准按附件1、附件2执行。各主要使用单位应在《名录》库企业完成委托协议书所确定服务内容，并提交咨询成果报告后的2个工作日内完成分项目履约考核。一个履约年度完毕后的7个工作日内，各主要使用单位应对《名录》库企业进行总评，并分别将《名录》库企业考核评分表（附分项目履约考核情况表等资料）报县发改局，最终由县发改局进行汇总评分。

第九条 分项目履约考核的内容和方法如下：

（一）负面清单（实行扣分制，共55分，扣完为止，同一扣分内容多次发生按实际次数扣分）

1.咨询人员的配置不能满足咨询项目要求的，视具体情况扣3-5分。

2.咨询人员与被审项目的相关单位和个人有利害关系，而未执行回避制度的[工程结算由工程造价咨询企业编制（包括其执业人员参与编制和核对的），再接受委托承担同一工程的结算审核业务，而未提出回避的]，扣5分。

3.未经使用单位同意擅自更换项目咨询人员的，每人次扣1分。

4.违反业务操作程序并造成不良后果的，每次视具体情况扣2-4分。

5.对咨询业务进展情况和出现的问题以及咨询过程中发现或应当发现的项目重大问题，未向使用单位反映、未及时反映或未如实反映的，每次视具体情况扣2-5分。

6.咨询过程中需由有关参建方补充、完善或澄清有关内容、资料应征得而未征得使用单位同意的，视具体情况扣2-3分。

7.由于使用单位提供资料不全，应该用计价依据计算造价而用估价形式出现，未向使用单位报告的，每处扣1分。

8.实施施工阶段全过程工程造价控制、全过程跟踪审计的，咨询企业应按合同约定的要求编制跟踪实施方案，并根据方案内容和进度安排及时完成跟踪审核事项，使用单位应按照方案加强监督和考核，如发现工作不到位或未在过程中完成、存在后补等情况的，每一事项扣1分，最多扣6分。

9.未完成合同规定事项，咨询成果报告出现文字表述和格式不规范、内容不完整、数据不准确等质量不高情况，被使用单位或有关部门退回修改或补充调整的，每项扣0.5分，每退回一次扣2分。

10.咨询成果报告所附的送审资料、工作底稿、工程量计算稿及现场踏勘记录等有关资料不齐全，内容不详实，且次序混乱不合逻辑的，视具体情况扣1-3分。

11.咨询成果报告未反映重大问题、定性不准确、定价不合理或存在较大幅度漏审、漏项等，视具体情况扣2-6分。

12.未按委托协议书规定期限及时完成任务且未经使用单位认可的，延期5个工作日内（含5日）的每日扣1分；延期5至10个工作日（含10日）的每日扣1.5分；延期10个工作日以上的每日扣2分；在概预算审核过程中，由于编制单位不配合造成审核延期并影响工程建设进度的，视具体情况扣1-5分。

13.使用单位或有关部门对咨询成果报告进行审核或复核后，对发现的误差情况按附件2确定的标准进行扣分。

14.违反主要使用单位其他有关规定的，视具体情况扣1-5分。

15.咨询服务中因形象、态度、失误、失职以及有职务犯罪倾向性、苗头性问题等情况被发现、反映或投诉，根据查证情况以及影响程度，按以下处置方式扣分：被发改、财政、审计部门书面提醒的，扣8分；被行业行政主管部门约谈的，扣15分；被行业行政主管部门通报批评的，扣25分；被监察机关约谈的，扣35分。

16.咨询服务中因违反有关规定被行业行政主管部门行政处罚以及存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或泄露国家机密、商业秘密等违法行为的扣55分。

（二）正面清单（实行加分制，最多得15分）

17.在概预算编制、审核及前期阶段工程造价控制过程中，提出合理化建议，节约了工程投资，并经设计单位、建设单位认可以及考评小组会议确认的，按以下标准给予加分：10-100万元（含100万元）的，每个项目加2分；100-500万元（含500万元）的，每个项目加4分；500-1000万元（含1000万元）的，每个项目加6分；1000万元以上的，每个项目加8分。

18.在施工阶段全过程工程造价控制、全过程跟踪审计、工程竣工结（决）算审核、竣工决算审计过程中，发现因施工合同签订不严、变更联系单签证不当等导致50万元以上损失浪费，及时向使用单位、有关部门作了反映报告，并经考评小组会议确认的，每次加2分。

19.发现建设单位存在重大违规违纪问题，施工单位、材料（设备）供货商存在弄虚作假、以次充好、偷工减料等不良行为，及时向有关部门作了反映举报，并经考评小组会议确认的，每个项目加2分。

20.在施工阶段全过程工程造价控制、全过程跟踪审计过程中，提出建设性的意见和建议，单项节约投资50万元以上，或被使用单位、有关部门采纳并出台了相关制度，并经考评小组会议确认的，每项加2分。

第十条《名录》库企业的综合评价由县发改局负责，并经考评小组会议讨论确认，共30分。综合清单如下：

21.进行业绩情况评价，根据《名录》库企业提供的业绩情况表（经确认后）按以下标准给予计分：完成造价咨询服务造价在500万元以下且分项目履约考核分为50分以上（下同）的，每个项目得0.5分；500万元及以上3000万元以下的，每个项目得0.75分；3000万元及以上的，每个项目得1分。以上不重复且按最高项计分，本项最多得12分。

22.进行归档资料情况评价，根据对归档资料的可查询程度以及档案管理情况所作的年度检查给予计分，视具体情况计1-3分。

23.进行年度满意度情况测评（评价单位为有关部门和使用单位），根据测评结果给予计分，被评为很满意、满意、一般、不满意的，分别计2分、1.5分、1分、0分。

24.进行年度便捷性服务情况评价，根据日常检查所掌握的《名录》库企业实际派驻宁海提供服务的工作人员数给予计分，其中造价技术人员每有1人计0.3分，最多计5分，其他人员（如招标代理、财务人员等）每有1人计0.2分，最多计1分；

25.进行年度税收贡献情况评价（宁海区域的），根据《名录》库企业一个考核年度在宁海缴纳入库的税费额度给予计分，税费额度≥50万（含）计6分，40万≤税费额度＜50万计5分，30万≤税费额度＜40万计4分，20万≤税费额度＜30万计3分，10万≤税费额度＜20万计2分，税费额度1万≤税费额度＜10万计1分。

26.进行企业向上向好发展情况评价，根据《名录》库企业在一个考核年度内受到的表彰情况给予计分，受到省、市、县级行政主管部门或行业协会表彰的，分别计1分、0.5分、0.25分（不重复计分），参与宁海县有关管理办法、标准或合同示范文本等制定的，计0.25分。

第十一条 《名录》库企业接受有关使用单位委托所进行的项目咨询过程以及所提交的咨询成果应按本章考核评价内容进行分项目履约考评，同时《名录》库企业承接农村等非国有（政府）投资项目的咨询服务，如被建设单位或有关监管监督部门反映存在问题的，经查证属实后按本章考核评价内容进行扣分。

第十二条《名录》库企业之外，由宁海县公共资源交易工作管理委员会办公室公开招标所选择的为国有（政府）投资项目提供工程预算编制服务的工程造价咨询企业应按本章考核评价内容进行考评。

第三章  考评结果的运用

第十三条《名录》库企业在入围周期内有下列情形之一的，按以下期限暂停承接相关业务：

1.在宁海的办公经营场所未达到100平方米以上的，未经委托承接业务的，不按规定与使用单位签订合同的，合同履约地点不在项目建设单位及有关部门指定地方的，则暂停承接相关业务3个月。

2.单个项目履约评价累计扣分15（含）分以上不到20分的，以及因形象、态度、失误、失职等问题被行业行政主管部门约谈的，则暂停承接相关业务6个月。

3.单个项目履约评价累计扣分20（含）分以上不到30分的，以及因形象、态度、失误、失职等问题被行业行政主管部门通报批评的，则暂停承接相关业务9个月。

4.单个项目履约评价累计扣分30（含）分以上的，以及因有职务犯罪倾向性、苗头性问题被监察机关约谈的，则暂停承接相关业务12个月。

5.咨询成果总误差率虽未超过规定标准以上，但子目误差率≥10%且比较多，以及存在其他违规情形的，则由考评小组会议讨论确定暂停承接相关业务的相应期限。

第十四条 《名录》库企业在本轮入围周期内有下列情形之一的，则直接从《名录》库中清出，不得承接我县任何国有（政府）投资项目工程造价咨询业务，不再受理其下一轮的入围投标申请：

1.注册地不在宁海的外地企业中标入围后未在宁海设立分公司或服务企业的；

2.一家企业控制两家及以上的入围企业，互相之间串通投标、承揽业务、转包业务等的；

3.因非不可抗力因素拒绝业务安排的；

4.一个入围周期内两次被暂停承接业务的；

5.经检查第三次发现《名录》库企业派驻宁海提供便捷化服务人员到位率小于60%的；

6.故意压低或抬高工程预算造价、工程结算造价，或者以抬高工程预算造价、压低或抬高工程结算造价为手段，向利益关联人索要回扣、追加费的；

7.咨询成果总误差率超过规定标准以上的；

8.被行业行政主管部门行政处罚的；

9.其他违反法律、法规、规章、行政规范性文件规定，经考评小组会议认为应该清出《名录》库的。

第十五条 根据评分排名情况（考评分相同的，则税收贡献多的排名在前）确定年度及本轮履约评价等次，取前3-5名（名额由考评小组会议讨论确定）为优秀企业。未经使用单位认可延期咨询工作期限的，以及出现违规情形被暂停承接相关业务的，则不能被评为优秀企业。

第十六条 被评为年度优秀企业的，由县发改局、县财政局、县审计局在下一年度从各自的可用直接委托方式安排的业务中抽出单个咨询费用接近10万元的咨询项目给予激励（每个优秀企业1-2个）；被评为本轮优秀企业的，则直接进入下一轮《宁海县国有（政府）投资项目工程造价咨询服务入围企业名录》。

第十七条《名录》库企业年度或本轮内没有完成项目也没有跟踪项目的，因无法评价，则由考评小组会议讨论确定该企业在年度及本轮履约评价等次中的排名。

第十八条 本轮履约评价评分排名后5名的企业，如还参加下一轮入围投标的，则在下一轮入围招标评分中分别给予扣2分、3分、4分、5分、6分处理。

第四章  附则

第十九条《名录》库企业被清出《名录》库或下一轮招标未入围且有未完成项目的，则应继续履行其合同义务，但不对其进行考核评价。

第二十条 《名录》库企业如对考评结果有异议的，应自考评结果公布之日起5个工作日内向县发改局提出查询，逾期则视为同意；查询应以书面函告形式，详细说明理由和提供相关证据，否则不予受理。

第二十一条 《名录》库企业履约考评小组成员干涉考评工作或在考评中有不当行为的，将按其他有关规定严肃处理。

第二十二条 本办法由县发改局负责解释。

第二十三条 本办法为《宁海县国有（政府）投资项目工程造价咨询服务合同》的组成部分，并自合同签订之日起执行。

附件1：

宁海县国有（政府）投资项目工程造价咨询服务入围企业

分项目履约考核情况表

填报单位：                     （盖章）                     填报时间：   年  月  日

| 项目名称 |  | 造价咨 询企业 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 清单序号 | 负面清单内容 | 扣分标准 | 考核分 | 备注 |
| 1 | 咨询人员的配置不能满足咨询项目要求的 | 3-5分/视具体情况 |  |  |
| 2 | 咨询人员与被审项目的相关单位和个人有利害关系，而未执行回避制度的[工程结算由工程造价咨询企业编制（包括其执业人员参与编制和核对的），再接受委托承担同一工程的结算审核业务，而未提出回避的] | 5分/项目 |  |  |
| 3 | 未经使用单位同意擅自更换咨询人员的 | 1分/人次 |  |  |
| 4 | 违反业务操作程序并造成不良后果的 | 2-4分/次 |  |  |
| 5 | 对咨询业务进展情况和出现的问题以及咨询过程中发现或应当发现的重大问题，未向使用单位反映、未及时反映或未如实反映的 | 2-5分/次 |  |  |
| 6 | 咨询过程中需由有关参建方补充、完善或澄清有关内容、资料应征得而未征得使用单位同意的 | 2-3分/处 |  |  |
| 7 | 由于使用单位提供资料不全，应该用计价依据计算造价而用估价形式出现，未向使用单位报告的 | 1分/处 |  |  |
| 8 | 实施施工阶段全过程工程造价控制、全过程跟踪审计的项目，咨询企业应按合同约定的要求编制跟踪评审实施方案，并根据方案内容和进度安排及时完成跟踪评审审核事项，使用单位应按照方案加强监督和考核，如发现工作不到位或未在过程中完成、存在后补等情况的 | 1分/事项 |  | 最多扣6分 |
| 9 | 未完成合同规定事项，咨询成果报告出现文字表述和格式不规范、内容不完整、数据不准确等质量不高情况，被使用单位或有关部门退回修改或补充调整的 | 0.5分/项 2分/退回次数 |  |  |
| 10 | 咨询成果报告所附的送审资料、工作底稿、工程量计算稿等资料不齐全，内容不详实，且次序混乱不合逻辑的 | 1-3分/项目 |  |  |
| 11 | 咨询成果报告未反映重大问题、定性不准确、定价不合理或存在较大幅度漏审、漏项等的 | 2-6分/视具体情况 |  |  |
| 12 | 未按合同规定期限及时完成任务且未经使用单位认可的，延期5个工作日内（含5日）的，延期5至10个工作日（含10日）的，延期10个工作日以上的；在概预算审核过程中，如编制单位不配合造成审核延期、影响工程建设进度的 | 分别扣1分、1.5分、2分、视具体情况扣1-5分 |  |  |
| 13 | 使用单位或有关部门对咨询成果报告进行审核或复核后，误差超出规定范围的 | 见附件2 |  |  |
| 14 | 违反主要使用单位其他有关规定的 | 视具体情况扣1-5分 |  |  |
| 15 | 咨询工作中因形象、态度、失误、失职以及有职务犯罪倾向性、苗头性问题等情况被发现反映或投诉，根据查证情况以及后果影响程度，按以下处置方式分别扣分：被发改、财政、审计部门书面提醒的，被行业行政主管部门约谈的，被行业行政主管部门通报批评的，被相关监察机关约谈的 | 分别扣8分、15分、25分、35分 |  |  |
| 16 | 咨询工作中因违反有关规定被行业行政主管部门行政处罚以及存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或泄露国家机密、商业秘密等违反法律、法规、规章等行为的 | 55分 |  |  |
|  | 小计 | 55分 | 扣： | 得分： |
|  | 正面清单内容 | 加分标准 | 考核分 |  |
| 17 | 在概预算编制、审核及前期阶段工程造价控制过程中，提出合理化建议，节约了工程投资，并经设计单位、建设单位认可以及考评小组会议确认的，按以下标准给予加分：10-100万元（含100万元）的，每个项目加2分；100-500万元（含500万元）的，每个项目加4分；500-1000万元（含1000万元）的，每个项目加6分；1000万元以上的，每个项目加8分 | 见前 |  |  |
| 18 | 在施工阶段全过程工程造价控制、全过程跟踪审计、工程竣工结（决）算审核、竣工决算审计过程中，发现因施工合同签订不严、变更联系单签证不当等导致50万元以上损失浪费，及时向使用单位、有关部门作了反映报告，并经考评小组会议确认的 | 2分/次 |  |  |
| 19 | 发现建设单位存在重大违规违纪问题，施工单位、材料（设备）供货商存在弄虚作假、以次充好、偷工减料等不良行为，及时向有关部门作了反映举报，并经考评小组会议确认的 | 2分/项目 |  |  |
| 20 | 在施工阶段全过程工程造价控制、全过程跟踪审计过程中，提出建设性的意见和建议，单项节约投资50万元以上，或被使用单位、有关部门采纳并出台了相关制度，并经考评小组会议确认的 | 2分/项目 |  |  |
|  | 小计 | 15分 | 加： |
|  | 合计 |  | 总得分： |
|  | 入围企业确认意见 |  |
| 相关科室意见 |  | 分管领导 意 见 |  |

宁海县国有（政府）投资项目工程造价咨询服务入围企业

综合评价情况表

填报时间：   年  月  日

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 清单序号 | 综合清单内容 | 评分标准 | 评价分 | 备注 |
| 21 | 进行业绩情况评价，根据入围企业提供的业绩情况表（经确认后）按以下标准给予计分：完成造价咨询服务造价在500万元以下且分项目履约考核分为50分以上（下同）的，每个项目得0.5分；500万元及以上3000万元以下的，每个项目得0.75分；3000万元及以上的，每个项目得1分 | 见前 |  |  |
| 22 | 进行归档资料情况评价，根据对归档资料的可查询程度以及档案管理情况所作的年度检查给予计分 | 视具体情况计1-3分 |  |  |
| 23 | 进行年度满意度情况测评（评价单位为有关部门和使用单位），根据测评结果给予计分，被评为很满意、满意、一般、不满意的 | 分别计2分、1.5分、1分、0分 |  |  |
| 24 | 进行年度便捷性服务情况评价，根据日常检查所掌握的入围企业实际派驻宁海提供服务的工作人员数给予计分，其中造价技术人员每有1人计0.3分，最多计5分，其他人员（如招标代理、财务人员等）每有1人计0.2分，最多计1分 | 见前 |  |  |
| 25 | 进行年度税收贡献情况评价（宁海区域的），根据入围企业一个考核年度在宁海缴纳入库的税费额度给予计分，税费额度≥50万（含）计6分，40万≤税费额度＜50万计5分，30万≤税费额度＜40万计4分，20万≤税费额度＜30万计3分，10万≤税费额度＜20万计2分，税费额度1万≤税费额度＜10万计1分 | 见前 |  |  |
| 26 | 进行企业向上向好发展情况评价，根据入围企业在一个考核年度内受到的表彰情况给予计分，受到省、市、县级行政主管部门或行业协会表彰的，分别计1分、0.5分、0.25分（不重复计分），参与宁海县有关管理办法、标准或合同示范文本等制定的，计0.25分 | 见前 |  |  |
|  | 合计 |  | 总得分： |
|  | 入围企业确认意见 |  |
| 发改局意见 |  | 考评小组 意 见 |  |

附件2-1

宁海县国有（政府）投资项目概算咨询成果报告

误差扣分标准

| 性质 | 误差情况 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 总误差 | 总误差率≥6% | 55分 |
| 分部分项 误 差 | 子目误差率≥10% | 每5处扣/1分 |

注：1.总误差额=审核或复核后工程造价-审核或复核前工程造价；2.总误差率=∣总误差额∣/审核或复核后的工程造价×100%；3.子目误差率的计算方式同上。

附件2-2

宁海县国有（政府）投资项目预算咨询成果报告

误差扣分标准

| 性质 | 误差情况 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 总误差 | 总误差率≥5% | 55分 |
| 分部分项 误 差 | 子目误差率≥10% | 每5处扣/1分 |

注：1.上述标准包括造价咨询企业同时编制工程量清单和招标控制价的情况；2.总误差额=审核或复核后工程造价-审核或复核前工程造价；3.总误差率=∣总误差额∣/审核或复核后的工程造价×100%；4.子目误差率的计算方式同上。

附件2-3

宁海县国有（政府）投资项目竣工结算咨询成果报告

误差扣分标准

| 性质 | 误差情况 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 总误差 | 总误差率≥3% | 55分 |

注：1.总误差额=审核或复核后工程造价-审核或复核前工程造价；2.总误差率=∣总误差额∣/审核或复核后的工程造价×100%；3.子目误差率的计算方式同上。