附件

宁海县三门湾区域重大项目表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目分类及名称** | **项目阶段** | **建设起止****年限** | **建设内容及规模** | **总投资****（亿元）** | **责任单位** |
| **一** | **农田水利设施** |
| 1 | 海塘除险加固 | 新建 | 2019-2022 | 重点对三类塘进行除险加固或标准提升，二类塘进行维修加固，共整治35公里 | 5.00 | 县水利局越溪乡大佳何镇桥头胡街道 |
| 2 | 东部沿海防洪排涝工程 | 续建 | 2017-2021 | 整治河道8条，整治河长47.25公里；车岙港下水库清淤加固8.68公里；整治水闸13座，设计总净宽245米 | 20.00 | 县水利局长街镇 |
| 3 | 宁东新城二干渠治理一期 | 续建 | 2018-2019 | 河道长约1068米，宽14～20米 | 0.53 | 宁海经济开发区管委会 |
| 4 | 胡陈国元有机抹茶生产基地 | 续建 | 2017-2019 | 建成1万亩有机抹茶种植与生产基地，建设4条有机抹茶加工生产线 | 0.50 | 胡陈乡 |
| **二** | **交通设施** |
| 5 | 宁海通用机场（一期） | 新建 | 2019-2022 | 占地600亩，内容包括飞行跑道、航站楼、综合办公楼、飞机机库及维修区、后勤保障中心、生产辅助区和油料供应区 | 5.44 | 通用航空建设指挥部宁海经济开发区管委会 |
| **三** | **平台建设** |
| 6 | 职工宿舍楼工程（宁东18-C地块） | 新建 | 2019-2021 | 占地90亩，建筑面积11万平方米 | 5.50 | 宁海经济开发区管委会 |
| 7 | 启航路（沿海南线—金科路）及金科路南侧排水管道工程 | 新建 | 2019-2020 | 道路全长558米，宽度24米 | 0.71 | 宁海经济开发区管委会 |
| **序号** | **项目分类及名称** | **项目阶段** | **建设起止****年限** | **建设内容及规模** | **总投资****（亿元）** | **责任单位** |
| 8 | 滨海小微企业园 | 新建 | 2019-2021 | 占地300亩，建筑面积40万平方米 | 12.00 | 宁海经济开发区管委会 |
| 9 | 荔枝湾隧道工程（茶院至园区段） | 新建 | 2019-2020 | 隧道长200米，道路提升改造1.8公里 | 1.50 | 宁海经济开发区管委会 |
| 10 | 宁波模具产业园区B地块 | 续建 | 2017-2020 | 占地385亩，建筑面积12.8万平方米 | 3.84 | 宁海经济开发区管委会 |
| 11 | 宁波南部滨海新区创客空间 | 续建 | 2017-2020 | 占地58.8亩，建筑面积7.2万平方米（其中地下室1.8万平方米） | 5.28 | 宁海经济开发区管委会 |
| 12 | 宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目-宁东新城科技路南段、腾飞路南段、金科路一期道路工程 | 续建 | 2018-2020 | 科技路南段起于金科路交叉路口，终于沿海南线交叉路口，全长600米；腾飞路南段南起金科路，北至沿海南线，全长597.76米，标准宽度46米；金科路一期西起科技路，东至腾飞路，全长约924.36米，标准宽度36米 | 2.33 | 宁海经济开发区管委会 |
| 13 | 宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目-宁东新城腾飞桥及连接线 | 续建 | 2016-2019 | 道路南起风尚路，北至盛宁线，全长2680米，标准路幅宽度为40米；河道北接梅茶线，南通下徐溪，长1285米，宽30米 | 6.38 | 宁海经济开发区管委会 |
| 14 | 宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目-宁东新城瀛洲路及支路一期 | 续建 | 2016-2019 | 南起金海路，北至盛宁线，全长3489米，标准路幅宽度为28米 | 3.66 | 宁海经济开发区管委会 |
| 15 | 宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目-A区二期土石方及地基处理工程 | 续建 | 2018-2019 | 共三个地块，约600亩土地土石方及地基处理 | 2.50 | 宁海经济开发区管委会 |
| 16 | 宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目-宁东新城核心区景观二期 | 续建 | 2016-2020 | 位于核心区块金海路至腾飞路、创新路，占地694亩，包括基地范围内的广场、水岸石景、码头、各类铺地、电气照明、给排水以及景观小品的设置和植物的种植 | 4.61 | 宁海经济开发区管委会 |
| 17 | 宁东18-A地块住宅小区 | 续建 | 2018-2020 | 占地36亩，建筑面积7.5万平方米（其中地下室2.3万平方米） | 2.87 | 宁海经济开发区管委会 |
| 18 | 宁东新城市政基础设施建设项目四期 | 续建 | 2018-2020 | 包括金港三路（创业路-力胡路）工程全长530米，宽16米；金港一路（东港路-金港路）工程，海港路（金科路-沿海南线）工程等 | 1.00 | 宁海经济开发区管委会 |
| 19 | 宁东新城农村联网公路 | 续建 | 2017-2019 | 后坑李至升龙公路工程道路长1952米，宽8米；茶院至东屿公路工程道路长3417米，宽8米 | 1.00 | 宁海经济开发区管委会茶院乡 |
| **序号** | **项目分类及名称** | **项目阶段** | **建设起止****年限** | **建设内容及规模** | **总投资****（亿元）** | **责任单位** |
| 20 | 置信智造谷 | 新建 | 2019-2020 | 占地386亩，建筑面积64万平方米，建设小微企业园 | 16.00 | 越溪乡县招商中心 |
| 21 | 越溪亭港工业小区三期 | 续建 | 2017-2019 | 占地150亩，完成11家企业进驻及配套设施建设 | 1.50 | 越溪乡 |
| **四** | **工业项目** |
| 22 | 领为智能LED车灯产品研发及产业化一期 | 新建 | 2019-2021 | 占地206.6亩，建筑面积80880平方米，建设车灯研究院（含研发大楼、设计验证及过程验证能力的实验室、样灯试制车间）、车灯制造中心（包括各种精密注塑、喷涂、镀铝的内饰零件生产及前照灯、尾灯等整灯装配等生产线）、模具设计及维护中心、智慧物流中心及员工生活区配套等建筑设施 | 18.00 | 宁海经济开发区管委会 |
| 23 | 三和兴汽车模具材料及相关配套产品项目 | 新建 | 2019-2021 | 占地30亩，专业从事优质模具钢销售、铣磨加工、真空热处理等一体化服务 | 1.50 | 宁海经济开发区管委会 |
| 24 | 双林汽车年产20万套传动单元及年产55万套AT零部件生产线项目 | 新建 | 2019-2021 | 建筑面积28675平方米，新建两栋车间、配套设施及设备采购 | 2.63 | 宁海经济开发区管委会 |
| 25 | 博超模具年产500套精密汽车模具及50万套高档车灯总成项目 | 新建 | 2019-2021 | 占地43亩，建筑面积5万平方米，建成达产后年产500套精密汽车模具及50万套高档车灯总成 | 1.80 | 宁海经济开发区管委会 |
| 26 | 天普年产2140万标米液压软管项目 | 新建 | 2019-2021 | 占地150亩，建成达产后年产2140万标米液压软管 | 10.30 | 宁海经济开发区管委会 |
| 27 | 宁东混凝土新建100万米预制件生产线项目 | 新建 | 2019-2020 | 占地24亩，建筑面积3465平方米，投产后达到100万米预制件生产能力 | 0.51 | 力洋镇 |
| 28 | 健博生物年产10万人份精制多价冻干抗蛇毒血清项目  | 续建 | 2017-2020 | 占地30亩，建筑面积17000平方米，主要包括建设一般生产用房、GMP车间、研发中心及配套用房等 | 1.85 | 宁海经济开发区管委会 |
| 29 | 吉利落料线与热成型线项目一期  | 续建 | 2018-2019 | 占地100亩，建筑面积37491平方米，形成年产1800万片毛坯板料、600万件热成型零件、240万片激光拼焊零件 | 5.62 | 宁海经济开发区管委会 |
| 30 | 奇亿金属年产23万吨超薄精密合金材料项目 | 续建 | 2016-2019 | 占地272亩，建设年产23万吨高密度不锈钢带材生产线 | 7.72 | 宁海经济开发区管委会 |
| **序号** | **项目分类及名称** | **项目阶段** | **建设起止****年限** | **建设内容及规模** | **总投资****（亿元）** | **责任单位** |
| 31 | 双林汽车年产36万台6AT后驱自动变速器项目 | 续建 | 2017-2020 | 租用并装修改造生产车间建筑面积约3万平方米，建成2条6AT后驱自动变速器生产线，形成年产36万台6AT后驱自动变速器的产能规模 | 3.43 | 宁海经济开发区管委会 |
| 32 | 建新产业园一期 | 新建 | 2019-2020 | 占地117亩，建筑面积75000平方米，建新华谊铝业轻量化汽车副车架生产线 | 3.20 | 宁海经济开发区管委会 |
| 33 | 奇精机械年产430万套洗衣机离合器扩产与技改项目 | 新建 | 2019-2021 | 占地40亩，建筑面积13961平方米，新建厂房用于6条新型装配流水线、精加工数字车间和智能仓储中心 | 2.00 | 长街镇 |
| 34 | 天勤环保年产1600台环保设备生产线项目 | 新建 | 2019-2022 | 占地30亩，建筑面积2万平方米，形成1600台各类环保设备生产能力 | 1.00 | 长街镇县招商中心 |
| **五** | **小城镇建设** |
| 35 | 长街镇元昌小区周边地块综合开发 | 新建 | 2019-2021 | 占地77.2亩，建筑面积8万平方米 | 3.50 | 长街镇 |
| 36 | 长街小城镇综合开发二期 | 新建 | 2019-2021 | 占地6亩，地块规划用地性质为住宅、商业设施用地，建筑面积1万平方米 | 0.50 | 长街镇 |
| 37 | 胡陈乡集镇配套设施建设  | 续建 | 2018-2020 | 新建垃圾处理站、客运中心站、乡镇派出所及农贸市场等 | 0.50 | 胡陈乡 |
| **六** | **现代商务** |
| 38 | 奇精机械总部大厦 | 新建 | 2019-2020 | 占地20亩，建筑面积4万平方米 | 1.30 | 长街镇县发改局 |
| **七** | **文化旅游养生养老项目** |
| 39 | 长街敬老院一期 | 续建 | 2018-2020 | 占地36亩，一期占地22亩，建筑面积12127平方米，包括2幢老年公寓，2幢公共用房，共设床位数290个 | 0.50 | 长街镇县民政局 |
| 40 | 日暮回家乡村民宿 | 新建 | 2019-2020 | 选址一市镇山下村前方头，对老屋修缮改造提升及精品民宿打造 | 1.20 | 一市镇 |
| 41 | 王干山景区基础设施工程一期  | 续建 | 2018-2019 | 景区旧村道路白改黑、雨污水管网建设、大水管网建设、王干山至大脉山公路建设、村口三线下地工程 | 0.60 | 越溪乡 |
| **序号** | **项目分类及名称** | **项目阶段** | **建设起止****年限** | **建设内容及规模** | **总投资****（亿元）** | **责任单位** |
| 42 | 胡陈禅养生文化体验中心一期 | 新建 | 2019-2020 | 占地8亩，建筑面积2.5万平方米，位于胡陈乡永和村 | 0.50 | 胡陈乡 |
| 43 | 胡陈户外运动基地建设 | 续建 | 2018-2020 | 包括游客接待中心、水上运动中心及运动设施等建设 | 0.50 | 胡陈乡 |
| **八** | **教育事业** |
| 44 | 智慧校园创建工程 | 新建 | 2019 | 包括教育桌面云平台系统建设项目、智慧校园平台建设项目（柔石中学、跃龙中学、桃源初级中学、大佳何镇初级中学、星海小学、城东小学、银河小学、桃源中心小学、长街镇中心小学、岔路镇中心小学等10家学校作为试点，开发教育云平台、智慧校园平台、应用监控基础数据系统等功能）、教育城域网网络升级改造项目（二期） | 0.20 | 县教育局 |
| 45 | 农村学校改善工程  | 续建 | 2018-2019 | 包括黄坛中学辅助用房新建工程、茶院乡南溪小学教学楼及附属工程、大佳何初级中学维修工程、深甽马岙小学教学楼及附属工程、越溪初级中学教学楼及附属工程、岔路镇中心小学维修工程等 | 0.52 | 县教育局 |
| **九** | **卫生事业** |
| 46 | 长街卫生院扩建改造工程 | 续建 | 2014-2019 | 占地16.7亩，建筑面积13000平方米，主要建设门诊楼、住院楼及保健楼 | 0.68 | 县卫生健康局长街镇 |
| 47 | 越溪乡卫生院改造工程 | 续建 | 2018-2019 | 新建面积3600平方米 | 0.18 | 县卫生健康局越溪乡 |
| **十** | **社会公共事业** |
| 48 | 区域性居家养老服务中心工程 | 新建 | 2019 | 新建三个乡镇居家养老服务中心总面积2850平方米，其中岔路镇改造建筑面积850平方米，胡陈乡改造面积1000平方米，力洋镇改造面积1000平方米 | 0.07 | 县民政局 |
| **共 计** | 172.46 |  |